首期品类切换影响说明

项目：VibeCheck

变更类型：首期种子品类切换

文档版本：v1.0

日期：2026 年 8 月

用途：项目内部决策、原型同步与开发 PRD 更新依据

# 一、切换结论

VibeCheck 首期种子品类从“公开可访问的 AI 学习与题库 Web 工具”切换为“公开可访问、由 AI 编程工具辅助开发的个人主页与作品集 Web 网站”。

该变更只替换 MVP 阶段用于验证完整循环的数据切口，不重做 VibeCheck 的长期产品方向。产品仍然是面向 Vibe Coding 创作者的作品发现、发布与生命周期资产平台；社区前台、结构化作品档案、生命周期事实、证据和复用关系继续保留。

# 二、为什么切换

## 1. 原供给假设失效

原首期方案依赖在单一类别中建立 30—50 个公开可访问、结构相似、信息可核验且适合比较的高质量作品。实际供给检查显示，该类别公开作品数量、访问稳定性和结构一致性不足，难以在合理冷启动成本内形成稳定集合。

供给不足不仅影响首页丰富度，也会连锁削弱分类密度、查同类结果、比较页差异、复用资产和生命周期事件。即使原型流程可运行，真实数据仍可能长期停留在“少量示例＋宽泛相邻结果”的状态。

## 2. 新品类更适合社区前台

个人主页与作品集具有公开访问率高、截图价值强、视觉差异明显和自然浏览需求强等特点。用户在开始开发前会主动查看同类案例，收藏喜欢的结构和风格，并寻找模板、源码、组件与部署方式。

该品类同时具备丰富的开源仓库、Starter、模板、页面布局、组件、动画和设计稿，更适合验证“作品发现—收藏/比较/复用—开发—发布回流”的完整循环。

## 3. 新品类更适合建立作品关系

个人网站常见 Inspired by、参考、Fork、Remix、基于模板和使用组件等清晰关系。平台可以逐步回答“这个作品参考了谁”“一个模板衍生了多少网站”“哪些结构被大量采用”，更早验证作品关系网络的长期价值。

# 三、原假设如何调整

| 原假设 | 失效或变化 | 新假设 |
| --- | --- | --- |
| 开发前核心问题是判断需求是否值得继续 | 对个人网站而言，“是否开发”通常不是主要障碍 | 用户更需要确定类型、结构、视觉、实现和复用起点 |
| 高价值行动集中在继续、调整、复用、暂停 | “暂停”在个人网站中的权重明显降低 | 主要行动改为收藏参考、开始开发、调整方向和复用资产 |
| 目标用户、输入输出和功能流程可识别同类 | 这些字段无法解释个人网站差异 | 使用作者身份、网站类型、用途、结构、项目展示、视觉和实现 |
| 30—50 个作品可以形成种子库 | 新品类供给更充足且视觉差异更大 | 建立 64 个作品、8 个策展子群的高质量种子库 |
| 关系声明可延后至 P1 | 新品类的模板与派生关系直接影响复用价值 | 关系展示进入 P0，声明与审核进入 P0.5 |
| 灵感浏览者不是首期重点 | 强视觉品类存在自然、重复的浏览需求 | 灵感浏览者进入核心用户状态和社区指标 |

# 四、保持不变的产品能力

以下能力不因切换而取消或降级：

- 社区前台＋结构化作品档案内核；

- 作品广场、分类/专题、最新动态、全局搜索、查同类、详情、比较、发布、作者主页、个人中心和后台；

- 浏览、收藏、点赞、评论、关注更新、分享、加入比较、发布和更新；

- 唯一 project_id、跨来源作品身份和历史地址；

- 平台建档、作者主动发布、用户线索和重复合并；

- 已有档案的低频作者身份验证与权限关联；

- 访问状态、最后验证时间、证据类型、争议和历史留痕；

- 生命周期事件、状态监测、异常复核和恢复；

- 可复用资产、作品关系和比较会话；

- 后台建档、发布审核、身份审核、证据、状态、关系和社区治理；

- 不根据作品数量、访问状态或互动量推断商业成功。

# 五、发生调整的模块

## 1. 产品价值表达

从“开发前判断是否继续”调整为“获得灵感、收藏参考、确定结构、选择视觉与技术方向、复用起点、开始开发和发布回流”。通用暂停动作保留，但降为次级。

## 2. 分类与数据字段

删除原首期品类的目标用户、输入、输出、练习形式、反馈和记录等专属字段。通用 ProjectCore 与 PortfolioSchemaV1 正式分层，避免首期字段继续污染作品主对象。

## 3. 首页与卡片

首页频道改为编辑精选、最新/更新、开源可 Fork、网站类型、视觉方向、优秀 Case Study、可复用起点等；卡片以真实截图为第一信息层，结构化标签负责解释和筛选。

## 4. 搜索与查同类

意图解析改为作者身份、网站类型、用途、页面结构、内容模块、项目展示、视觉/布局/主题、交互、技术实现和复用条件；原“目标用户”不再作为高权重字段。

## 5. 作品详情与比较

详情档案改为定位、结构、项目展示、视觉交互、站点能力、实现、资产、生命周期和关系。比较维度彻底替换，并增加“参考亮点”和更清晰的资产许可/可用性表达。

## 6. 发布与更新

发布表单收集 PortfolioSchemaV1 P0 字段；P0.5 增加可跳过的参考与复用来源。更新事件更重视新增项目、Case Study、博客、简历、视觉改版、主题、技术栈和开放源码。

## 7. 指标与冷启动

北极星指标改为每周有效发现后产生创作推进动作的创作者数。冷启动统一为 64 个作品、8 个策展子群，每群至少 6 个，至少 24 个开源/可 Fork、至少 32 个含复用资产。

# 六、数据模型影响

## 1. 目标模型

ProjectCore 保存身份、作者、URL、媒体、开发工具、技术栈、部署、状态、生命周期、资产、关系、证据和审核等跨品类数据，并通过 category_id、category_schema_version、category_data 挂载 PortfolioSchemaV1。

PortfolioSchemaV1 P0 保存网站类型、作者身份、建站目的、页面结构、内容模块、项目展示、视觉、布局、色彩、主题、交互、响应式和博客能力；P1 保存 CMS、多语言、联系方式、简历下载和 AI 功能。

## 2. 当前原型数据迁移

当前原型没有生产数据库，因此本轮不需要在线数据迁移或兼容发布。后续同步原型时应：

- 保留所有通用类型、状态、证据、事件、资产、关系和权限行为；

- 从 Project 主对象移除首期旧 Category 字段，迁移为 categoryData；

- 新建 PortfolioSchemaV1 类型、枚举、校验和模拟数据；

- 重建搜索映射、分类目录、比较矩阵、发布字段和测试夹具；

- 保留旧模拟数据仅作为独立测试夹具或删除前确认无用户依赖，不与新品类正式数据混用。

# 七、原型影响矩阵

修改级别定义：

- 无需修改：页面结构和主要内容均可直接保留；

- 数据/内容层修改：路由、页面模块和主要操作不变，只替换字段、标签、频道、文案、数据和测试任务；

- 局部结构修改：保留页面和主流程，但增加或拆分局部模块。

## 1. 前台页面

| 页面 | 是否需要修改 | 修改模块 | 原设计 | 新品类设计 | 修改原因 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 作品广场 | 是：数据/内容层 | 首屏、频道、卡片 | 问题场景快捷入口与学习作品流 | 视觉搜索、网站类型、视觉方向、Case Study、开源可 Fork；截图主导卡片 | 强视觉供给和灵感浏览成为核心 | P0 |
| P02 分类总览 | 是：数据/内容层 | 分类卡片和统计 | 按学习问题/练习场景 | 按网站类型、作者身份、视觉方向和资产策展 | 旧分类全部失效 | P0 |
| P03 分类/专题详情 | 是：数据/内容层 | 说明、筛选、代表作品 | 输入、练习、反馈等筛选 | 结构、模块、项目展示、视觉、交互和复用筛选 | 支持新同类判断 | P0 |
| P04 最新动态 | 是：数据/内容层 | 事件卡片和筛选 | 版本、状态、资产 | 新增项目、Case Study、改版、主题、源码和关系 | 生命周期频率变化 | P0 |
| P05 统一搜索 | 是：数据/内容层 | 筛选、匹配原因 | 目标用户、材料输入、练习形式 | 身份、类型、用途、结构、视觉、实现和资产 | 检索语义变化 | P0 |
| P06 查同类意图确认 | 是：数据/内容层 | 意图标签 | 用户、场景、输入、练习、输出 | 身份、类型、目的、结构、模块、视觉、交互、实现、复用 | 原意图字段失效 | P0 |
| P07 同类分析 | 是：数据/内容层 | 分组和分布 | 解决路径、输入与练习方式 | 结构组合、项目展示、视觉方向、资产与状态分布 | 比较目标变化 | P0 |
| P08 作品详情 | 是：数据/内容层 | 档案、参考亮点、关系 | 产品结构、输入输出、功能流程 | 结构、项目展示、视觉交互、站点能力和参考/派生关系 | 作品档案重构 | P0 |
| P09 作品比较 | 是：数据/内容层 | 维度、行动文案 | 定位、输入输出、流程、功能、实现、状态、资产 | 九组 Portfolio 比较维度；保存参考/开始开发等行动 | 核心比较逻辑变化 | P0 |
| P10 发布入口 | 是：数据/内容层 | 品类说明与 URL 示例 | 旧类别 URL 和边界说明 | 个人网站 URL、公开访问和 AI 辅助证据说明 | 查重链路可保留 | P0 |
| P11 发布编辑 | 是：局部结构 | Category 字段；关系模块 | 产品定义、流程、功能、开发和资产 | Portfolio Schema；增加可跳过参考/复用来源 | 字段重构且关系前移 | P0/P0.5 |
| P12 作者身份验证 | 是：数据/内容层 | 示例和说明 | 旧示例作品 | 个人网站、仓库、域名和个人主页证据 | 权限流程不变 | P0 |
| P13 作品更新 | 是：数据/内容层 | 更新类型和子类型 | 版本、地址、状态、资产、说明 | 保留通用类型，新增项目/改版/博客/简历等子类型 | 生命周期变化 | P0 |
| P14 作者主页 | 是：数据/内容层 | 作品、资产和关系 | 旧类别作品与更新 | 个人网站截图、开放资产和被复用关系 | 内容替换 | P0 |
| P15 个人中心 | 是：数据/内容层 | 收藏、比较、草稿、关系 | 旧类别用户资产 | 参考收藏、Portfolio 比较、关系声明状态 | 主结构可保留 | P0/P0.5 |
| P16 通知中心 | 是：数据/内容层 | 通知类型文案 | 版本、状态、审核 | 新增项目、改版、资产和关系确认 | 事件变化 | P0/P0.5 |
| P17 登录/注册 | 否 | 无 | 身份模拟与回跳 | 保持 | 与品类无关 | P0 |
| P18 关于与收录规则 | 是：数据/内容层 | 定位、边界和示例 | 旧首期收录范围 | 新品类收录/排除/混合规则 | 对外边界变化 | P0 |
| P19 状态报告/纠错 | 是：数据/内容层 | 示例与字段 | 旧类别状态线索 | 个人网站失效、迁移、重复和字段纠错 | 通用流程可保留 | P1 |
| P20 声明复用关系 | 是：局部结构 | 整页能力与入口 | P1 规划能力 | P0.5，连接 P08/P11/P15/A10 | 新品类关系价值更高 | P0.5 |

## 2. 后台页面

| 页面 | 是否需要修改 | 修改模块 | 原设计 | 新品类设计 | 修改原因 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 数据看板 | 是：数据/内容层 | 指标 | 旧查询、比较、发布指标 | 收藏参考、资产/Fork、关系和 60 天回流 | 指标体系变化 | P0 |
| A02 作品列表 | 是：数据/内容层 | 筛选与摘要 | 旧 Category 字段 | 网站类型、身份、视觉、结构、资产和状态 | 运营筛选变化 | P0 |
| A03 作品编辑 | 是：局部结构 | 字段编辑导航 | 所有字段平铺在作品主字段 | 分拆 ProjectCore 与版本化 PortfolioSchemaV1 | 防止主模型污染 | P0 |
| A04 重复与合并 | 是：数据/内容层 | 候选判断说明 | 旧作品名称、URL 与场景 | 名称、域名、仓库、作者和历史地址 | 通用流程保持 | P0 |
| A05 发布审核 | 是：数据/内容层 | 边界和字段检查 | 旧品类真实性和字段 | 公开性、个人主体、AI 证据和 P0 Schema | 收录边界变化 | P0 |
| A06 作者身份审核 | 否 | 示例数据替换即可 | 人工材料和归属 | 保持规则 | 低频流程通用 | P0 |
| A07 分类与字典 | 是：局部结构 | Schema 版本与视觉字典 | 单一旧类别枚举 | Category、Schema 版本、视觉字典、搜索映射 | 支持可扩展品类 | P0 |
| A08 证据管理 | 否 | 无结构变化 | 多源证据与时效 | 保持 | 通用数据内核 | P0 |
| A09 状态监测 | 否 | 规则说明补充 | URL、重定向、异常 | 保持；初始不得登录墙 | 通用状态系统 | P0 |
| A10 作品关系审核 | 是：数据/内容层 | 关系类型和证据 | 相似、替代、Fork、Remix | 七类有方向复用关系及确认状态 | 关系优先级上升 | P0.5 |
| A11 社区审核 | 否 | 示例数据替换即可 | 评论、举报、外链 | 保持 | 治理机制通用 | P0 |
| A12 用户与作者 | 否 | 无结构变化 | 用户、验证和权限 | 保持 | 与品类无关 | P0 |
| A13 埋点与路径 | 是：数据/内容层 | 事件和漏斗 | 旧发现/比较/发布路径 | 增加详情深访、参考、Fork、关系和回流 | 北极星指标变化 | P0 |
| A14 系统设置 | 是：数据/内容层 | Schema/字典配置 | 检查和通知规则 | 增加 Category Schema 与关系审核配置 | 运营配置变化 | P0/P0.5 |

# 八、对现有开发 PRD 的影响

现有《VibeCheck 首期 MVP 开发 PRD》仍可保留通用架构、权限、安全、状态、审核、可访问性和非功能要求，但不能直接作为新品类开发基线。下一版必须更新以下部分：

## 1. 产品与验收基线

- 替换首期品类、用户状态、核心任务、首页频道和验收场景；

- 北极星指标、漏斗和核心埋点改为有效发现、收藏参考、资产/Fork、关系和回流；

- 保留禁止商业推断、低频作者验证和一个 project_id 贯穿全局等原则。

## 2. 领域模型与接口

- 将当前 Project 拆为 ProjectCore＋CategoryPayload；

- 定义 PortfolioSchemaV1 的校验、版本和迁移接口；

- 更新 SearchIntent、ComparisonSession 和 DecisionRecord；

- 扩充 ReusableAsset、ProjectRelation 和生命周期子类型；

- 保持通用状态、证据、审核和权限接口兼容。

## 3. 搜索与推荐

- 重建索引字段、同义词、意图解析和初始权重；

- 删除旧 Category 解析字段；

- 增加视觉字典、结构组合、复用条件和可解释匹配原因；

- 规则/编辑策展优先，复杂个性化继续延后。

## 4. 前端页面与表单

- 全量替换模拟作品、截图、字段、标签、筛选和比较行；

- P11 增加可跳过关系模块，A03 分层字段编辑；

- 明确区分“保存比较会话”和“保存创作推进动作”；

- 卡片增强截图和资产入口，但不改变导航和主路由。

## 5. 后台、审核和运营

- A07 管理 Schema 版本与视觉字典；

- A10 支持关系方向、关联资产、证据和确认状态；

- 发布审核增加公开性、个人主体和 AI 辅助证据判断；

- 建立 64 个种子档案的导入、核验和配额看板。

## 6. 测试与数据迁移

- 重写固定模拟数据和 U01—U06 任务，使其覆盖浏览收藏、查同类、比较结构、访问资产、发布、重复分流、关系声明和更新；

- 保留原有登录回跳、比较 2—5 限制、草稿恢复、异常、争议、权限和移动端测试；

- 原型无生产数据，只需代码类型和夹具迁移；生产实现前另行定义在线 Schema 迁移和回滚。

# 九、后续执行顺序

- 冻结三份新品类正式产品文档和本影响说明；

- 生成下一版开发 PRD 的领域模型、接口和验收变更；

- 建立 10 个标准 Portfolio 档案，校准 Schema 和编辑一致性；

- 更新原型模拟数据、字段、页面文案和比较矩阵；

- 实现 P11/A03 局部结构修改和 P20 P0.5 能力；

- 使用新品类任务开展可用性回测；

- 扩充至 64 个正式种子档案后进入封闭测试。

# 十、最终影响结论

本次切换不需要重做 VibeCheck 的产品骨架。作品社区、统一作品 ID、搜索、详情、比较、发布、作者、生命周期、证据、状态和后台均可继续使用。

真正需要重构的是品类知识层：分类、Category Schema、搜索意图、详情档案、比较维度、资产类型、关系优先级、生命周期子类型、指标和种子数据。通过将 Portfolio 字段从 ProjectCore 中分离，本次调整同时修复了未来扩品类时反复重构主对象的风险。